肃南裕固族自治县住房和城乡建设局

全县建筑起重机械设备安全专项整治工作方案

（意见征求稿）

为认真贯彻落实习近平总书记安全生产重要论述，树牢安 全发展理念，有效管控我县房屋建筑工程建筑起重机械安全风 险，进一步加强施工现场建筑起重机械的安装拆卸和使用安全 管理，切实防范起重机械伤害事故发生，经研究决定在全县范围内开展建筑起重机械设备安全专项整治活动，特制定方案如下：

一、整治依据和目标

严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》、住建部《建筑起重机械安全监督管理规定》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,以及《塔式起重机安全规程》(GB5144—2006)、《建筑施工升降设备设施检验标准》(JGJ305-2013)、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010)、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)和《张掖市住房和城乡建设局关于推进建筑起重机械“一体化”管理切实加强建筑起重机械安全监管工作的通知》(张市建〔2023〕94号)等法律、法规、规章和文件要求，进一步加强施工现场建筑起重机械安全管理，加大日常检查，有效管控风险，及时消除隐患，进一步落实企业安全生产主体责任，提高从业人员按章操作的自律性和安全防范意识，杜绝人的不安全行为，坚决遏制一般及以上事故的发生，确保建筑施工安全生产。

二、整治内容

1.安全生产责任制落实情况。重点检查工程项目施工、监理单位以及建筑起重机械租赁、安拆、维保单位、“一体化”管理企业和检验检测机构安全生产责任落实情况。

2.从业人员持证履职情况。重点检查项目专职安全员企业 委派制落实情况，项目安全员持证上岗和履职情况，建筑起重械司机、司索信号、安装拆卸等特种作业人员持证上岗情况。

3.建筑起重机械安装、拆卸等危大工程安全管理情况。重点检查建筑起重机械安装拆卸及多塔作业等危大工程专项施工方案编制、审核、审批以及方案技术交底等执行情况；建筑起重机械安装、验收、拆除等环节及日常安全隐患排查整治和维修保养工作落实情况；施工总包单位对建筑起重机械安装、拆卸、顶升加节、附墙安装、检验检测等环节的安全管理情况。

4.监理单位履职情况。重点检查监理单位是否编制危大工 程监理实施细则；建筑起重机械安装、拆卸，以及顶升、附着安装和检验检测时是否实施旁站和巡视检查；旁站、巡视检查记录 是否真实、完整。

5.设备实体检查。塔式起重机重点检查载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、附着、基础与轨道、结构设施、电气安全等方面。

三、检查范围

全县所有在建房屋建筑工程项目的塔式起重机。

四、时间安排

本次专项整治活动自2025年5月X日开始至2025年6月5日结束，不划阶段，同步开展。

1.企业自查(即日起至6月5日)。各项目建设单位要组织施工、监理单位以及建筑起重机械租赁、安拆、维保单位和检验检测机构对施工现场内安装使用的塔式起重机、施工升降机开展自查自纠,对存在安全隐患的要建立隐患排查台账，逐条落实整改，及时消除安全隐患，对存在严重安全隐患应当立即暂时停止使用设备。

2.县区排查(即日起至6月5日)。我局将加大对在建项目安全巡查检查力度，督促企业认真落实项目管理标准化各项措施，严格执行建筑起重机械产权备案、安拆告知、检测验收和办理使用登记等制度，并组织技术力量对辖区内在建房屋建筑工程项目安装或使用的建筑起重机械进行全覆盖、无遗漏专项检查。对建筑起重机械存在一般安全隐患的，将督促企业限时整改；对存在重大事故隐患的，将进行挂牌督办，并实施整改验收销号闭环管理。

3.市级督查(5月30日至6月5日)。接受市住建局采取随机抽查的方式对全县在建房屋建筑工程开展的建筑起重机械专项督查。

五、工作要求

1.提高认识，加强领导。各建设工程项目参建各方要严格落实安全生产主体责任，高度重视本次专项检查，对照检查内容逐项目、逐工地、逐设备认真开展自查自纠，切实加强设备定期检查和维护保养，及时消除各类安全隐患，确保设备安全运行。

2.强化监督，消除隐患。我局将严格落实属地监管责任，切实加强危大工程管理，在督促指导项目各方主体认真开展建筑起重机械安全隐患排查整治的基础上，从严从细开展专项检查，对检查中发现的问题隐患将建立工作台账，并跟踪落实整改，对存在违法违规行为的企业和相关责任人将依法依规严肃查处。

3.形成机制，巩固成效。通过扎实开展建筑起重机械专项整治，强化施工现场建筑起重机械安全管理措施，提高从业人员按章操作的自律性和安全防范意识，形成部门、单位管理长效机制，全面促进建筑施工安全生产形势持续稳定好转。